Op 14 juli 2020 zijn wij bijeengekomen om de voorstellen tot aanpassingen van het gebied van de vervallen verzorgingsplaats te bespreken. Door middel van post its heeft de werkgroep wensen geuit. Vervolgens zijn deze wensen grotendeels verwerkt in een augustus 2020 versie van het Herplantplant door de landschapsarchitect. Deze versie is eind augustus besproken binnen het Kwaliteitsteam en bij de gemeente.

Op 1 september 2020 zijn wij weer bijeengekomen om deze versie met jullie te bespreken. Wij zijn blij dat deze positief is ontvangen! Onderstaande opmerkingen en wensen zijn nog geuit. Bij reactie staat beschreven wat RWS hier mee gaat doen.

|  |  |
| --- | --- |
| Opmerking | Reactie |
| Vossenburchten zijn niet beschermd | Wij zullen een check doen op de afspraken met WBE. Dit zal overigens niet tot een wijziging op het Herplantplan leiden. |
| Let bij nieuwe aanplant aan de noordzijde ook op het afdekken van de verlichting van de A9 | Dit nemen wij mee in de eisen voor de herplant aan de noordzijde. |
| Populieren aan noordzijde zijn einde levensduur, verzoek is om voldoende onderhoud te plegen om gevaarlijke situaties te voorkomen. | Voor de populieren die in onderhoud zijn bij RWS, zal dit worden georganiseerd door jaarlijks te schouwen en dode takken en bomen te verwijderen. Ook zullen we dit agenderen in de reguliere overleggen met de gemeente.  |
| Eventueel resterend geld dat naar het Herplantfonds vloeit, gebruiken voor aanplant nieuwe bomen ter vervanging van de populieren die einde levensduur zijn aan de noordzijde. | We zullen dit agenderen in de reguliere overleggen met de gemeente. |
| Kattenstaart opnemen in het sortiment beplanting van de natuurvriendelijke zone. | Kattenstaart wordt opgenomen in het Herplantplan. |
| Wat zijn de overwegingen voor de locatie van de verlichting in de middenberm en geeft deze meer of minder zicht op de verlichting in de polder ten opzicht van lagere verlichting aan beide zijden van de weg. | Dit zullen we gaan onderzoeken en met de werkgroep delen. |
| Rietbeperkende maatregelen opnemen in beheerseisen van de natuurvriendelijke oever. | Dit zal worden opgenomen in de eisen.  |
| Natuurvriendelijke oever aan andere kant van de weg plaatsen. | Ondanks dat er geen riet zal worden aangeplant zal dit zich naar alle waarschijnlijkheid toch snel gaan vestigen. Het riet en andere beplanting kan een dusdanige hoogte bereiken waardoor het zicht op de polder wordt ontnomen. Daarom is er voor gekozen om de natuurvriendelijke oever aan de snelwegkant te plaatsen. Deze oever zal wel worden ingezaaid met een insectvriendelijk bloemenmengsel zodat er een geleidelijke overgang is van bos naar polder.  |
| Olifantenpaadjes aanleggen op het talud tussen de struiken en bomen. | Er zullen geen paden worden aangelegd op het talud. Olifantenpaadjes zullen zelf gaan ontstaan. |
| Olifantenpaadjes aanleggen tussen langs de bomenrij langs van de Polderweg of het ontstaan hiervan stimuleren door een smalle strook door het hogere gras te maaien of door een schelpenpad aan te leggen. | Olifantenpaadjes zullen zelf gaan ontstaan. We zullen zodra het voorontwerp klaar is nagaan of minder watercompensatie volstaat. Als de sloot smaller kan worden dan 10 meter, dan ontstaat ruimte voor een smal wandelpad langs de Polderwegs. Op dit moment lijkt het er op dat het aanleggen van een (schelpen)pad, bij gebrek aan ruimte, niet gaat lukken.  |
| Door veel doorstroming in de watergang kalft het talud makkelijk af. Ook is het water van de snelweg en het water van onder de viaducten van slechtere kwaliteit dan het water uit de polder. | Dit nemen we mee in het reguliere overleg met AGV. We gaan kijken of het mogelijk is dat het water vanaf de snelweg niet direct in de brede sloot langs de Polderweg terecht komt. |
| Polderweg inrichten met snelheidsbeperkende maatregelen. | De gemeente gaat bekijken of deze wens kan worden gehonoreerd. Tijdens komende informatiebijeenkomsten wordt iedereen op de hoogte gehouden van de vorderingen. |

Na verwerking van de opmerkingen die van invloed zijn op de augustus 2020 versie van het Herplantplan, zal deze nogmaals aan jullie worden aangeboden. Daarna zal het plan worden aangeboden en gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Dank voor de vruchtbare en constructieve samenwerking.